附件1：

竞赛内容及考核安排

- 竞赛内容

竞赛主要围绕“工程量清单计量与支付”“合同费用计量与支付”“变更计量与支付”“材料调差计量与支付”四个模块进行理论知识和实操技能考核，具体内容如下：

（一）工程量清单计量与支付

熟悉工程量清单的概念、组成及作用、工程量清单计量规则、工程量清单的编制及软件功能；能够依据给定的项目背景及合同资料，登录计支宝，选择竞赛平台完成项目建立、合同建立、参建单位计量支付管理人员账号建立、工程量清单导入、工程量清单附件验证设置、计量支付流程建立、计量支付周期建立、计量支付上报审核审批、计量支付报表输出等内容，最终完成一期建设工程计量与支付月报表的编制。

（二）合同费用计量与支付

熟悉暂列金额、暂估价、预付款（开工预付款、材料设备预付款）、保证金（质量保证金、农民工工资保证金）等的概念、应用、计量支付规则及软件功能；能够依据给定的项目背景及合同资料，登录计支宝，选择竞赛平台完成项目建立、合同建立、参建单位计量支付管理人员账号建立、工程量清单导入、工程量清单附件验证设置、合同费用条款设置、计量支付流程建立、计量支付周期建立、计量支付上报审核审批、计量支付报表输出等内容，最终完成一期建设工程计量与支付月报表的编制。

（三）工程变更计量与支付

熟悉工程变更的概念及属性、工程变更产生原因及范围、工程变更的计量支付及软件功能；能够依据给定的合同及变更资料，登录计支宝，选择竞赛平台完成变更立项、变更费用申请、变更令发布、工程变更计量支付上报审核审批、工程变更计量支付报表输出等内容，最终完成一期建设工程变更计量与支付月报表的编制。

- 材料调差计量与支付
     熟悉材料调差的概念及原因、计算方法、调差范围、风险系数等理论知识及软件功能；能够依据给定的合同及调差资料，

登录计支宝，选择竞赛平台完成平台完成基准价设置、调差工程量计算、材料调差计量支付上报审核审批、材料调差计量支付报表输出等内容，最终完成一期材料调差计量与支付月报表的编制。

二、考核安排

| 序号 | 赛项 名称 | 题型 | 考核 时长 | 分值 比重 | 考核 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理论 考核 | 单选题、多选题、判断题 | 45分钟 | 30% | 上机 考试 |
| 2 | 实操 考核 | 案例实操 | 75分钟 | 70% | 上机 考试 |

注：总决赛之前技术支持单位会组织多次模拟考核。